Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год | | | | |
| Всего | В том числе: | | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы» | - строительство контейнерных площадок | 1167784,00 руб. | 0 руб. | 1144430,0 руб. | 23354,0 руб. | 0 руб. |
| об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы» | - приобретение и установка мусорных контейнеров на места размещения ТКО (мусорные площадки) | 566914,0 руб. | 0 руб. | 555570,0 руб. | 11340,0 руб. | 0 руб. |
| об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы» | - ликвидация несанкционированных свалок | 100000,0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 100000,0 руб. | 0 руб. |

**Муниципальная программа «****Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Хогот» от 01.07.2019 года № 74

За 2020 год в рамках реализации программы произведено финансирование в размере 1 834 698,00 руб.

На строительство контейнерных 17 площадок с 3 и 5 контейнерами по всем населенным пунктам МО «Хогот» было освоено 1 167 784,00 руб.

Для приобретения и установку 61 мусорных контейнера было затрачено 566 914,00 руб.

Также в 2020 году силами администрации была очищена несанкционированная свалка, находящаяся в 3 км от с.Хогот по дороге Хогот-Духовщина. Это было выполнено сверх задач муниципальной программы в целях сохранения окружающей среды. На данную цель из бюджета МО «Хогот» было выделено 100 000,00 руб.

В начале 2020 года ООО «Лестер» был проведен геодезический осмотр территории МО «Хогот» по замеру объемов ТКО несанкционированных мест размещения в с.Хогот, д.Кайзеран, д.Хандагай, д. Шутхалун. Всего было выявлено 6 мест. Работы были оценены в размере 100 000,00 руб., которые были профинансированы из бюджета МО «Хогот».

30.06.2020 года Администрация МО «Хогот» подала заявку в Министерство Природных ресурсов и экологии для получения субсидии на вывоз и утилизацию ТКО с несанкционированных свалок с.Хогот, д.Кайзеран, д.Хандагай, д. Шутхалун, в 2022 году.

В целом муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Хогот» на 2019-2024 годы» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).